# 📺 Plan Xử Lý Video Streaming — OmniCast (PRN232 + PRM393)

Mục tiêu: Tổng hợp 12 góp ý từ Review 1 về video streaming thành một kế hoạch triển khai có thứ tự ưu tiên rõ ràng, phân chia task theo đúng phạm vi PRN232 (Backend + Web) và PRM393 (Mobile Flutter).
Phạm vi áp dụng: MVP cho Demo nhiều người xem cùng lúc (≥ 50 viewers), 5-7 kênh chạy tuần tự, gói Subscription mô phỏng, phân quyền minh bạch theo Role RBAC.
Cập nhật: Oct 2026 — dựa trên codebase hiện tại (OmniPlayer, VideoPlayer, StitchLivePlayer, ChannelTiers đã có sẵn).

## 🎯 1. Tổng Quan 12 Góp Ý & Trạng Thái Xử Lý

| # | Góp Ý | Hiện trạng Code | Hành động Cần làm | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI phát video | ❌ Chưa có — AI chỉ thẩm định nội dung | Tích hợp Auto-Curator AI chọn video + lập lịch phát tuần tự | 🟢 Cao |
| 2 | Nguyên nhân Lag & luồng dữ liệu | ⚠️ Mobile dùng video_player gốc, Web dùng hls.js — chưa có CDN/edge | Dựng kiến trúc CDN + Adaptive Bitrate | 🟢 Cao |
| 3 | Ghi log | ⚠️ Backend có AuditLogger (gRPC) cho CRUD, chưa log stream | Mở rộng audit + log view metric cho streaming | 🟡 Trung bình |
| 4 | Kỹ thuật Streaming phù hợp | ⚠️ HLS qua CDN, chưa có ABR đầy đủ | Chọn HLS + ABR làm chuẩn, bổ sung fallback MP4 | 🟢 Cao |
| 5 | Nguồn Video | ⚠️ Đang dùng YouTube embed + Mux test stream | Chuyển sang CDN self-hosted (Cloudflare/Bunny) + ingest từ nguồn công khai | 🟢 Cao |
| 6 | Học VTVGo & áp dụng | ❌ Chưa nghiên cứu | Reverse-engineer flow VTVGo → apply | 🟢 Cao |
| 7 | 5-7 kênh tuần tự | ⚠️ Đã có 25 channel tier (5 free, 20 VIP) | Roster gọn: 5-7 kênh, chạy sequential playlist | 🟢 Cao |
| 8 | Live | ⚠️ Có LIVE NOW UI, chưa pipeline thật | Pipeline RTMP ingest → HLS packager | 🟢 Cao |
| 9 | Share | ⚠️ Có ShareHelper cơ bản | Mở rộng share kiểu VTVGo (Deep link + QR + Social) | 🟡 Trung bình |
| 10 | Phân quyền rõ ràng | ⚠️ Có RBAC 1/2/3, chưa map chi tiết ở tầng stream | Bổ sung streamPermission cho từng kênh + middleware kiểm tra | 🟢 Cao |
| 11 | Pay Subscription | ⚠️ Có VIP Demo Mock QR, chưa có payment thật | Mock payment gateway (Sandbox) + webhook | 🟡 Trung bình |
| 12 | Demo nhiều người xem | ❌ Chưa có kế hoạch | Kiến trúc scale: CDN edge + WebSocket realtime | 🟢 Cao |

## 🔬 3. Nghiên cứu VTVGo — Rút ra bài học áp dụng

### 3.1. VTVGo hoạt động như thế nào (quan sát thực tế)

| Tầng | VTVGo làm gì | Áp dụng cho OmniCast |
| --- | --- | --- |
| Ingest | Thu tín hiệu từ VTV1, VTV3… qua RTMP từ studio → server nội bộ VTV | Demo: dùng OBS Studio + RTMP server (MediaMTX / nginx-rtmp) local → đẩy lên CDN |
| Packager | FFmpeg + HLS segmenter cắt luồng thành .ts 4-6s, tạo .m3u8 master với nhiều rendition (ABR) | Dùng shaka-packager hoặc unrealstreaming để generate multi-bitrate HLS |
| CDN | CDN nội bộ VTV + Cloudflare edge | Dùng Cloudflare Stream hoặc Bunny Stream (free tier ủng hộ sinh viên) |
| Player | ExoPlayer (Android) + AVPlayer (iOS) + video.js (Web) có DVR scrubber tua lại 3h | Bổ sung DVR 30 phút cho cả Mobile + Web |
| Auth | Token JWT riêng cho mỗi phiên stream, có thời hạn 5 phút, refresh liên tục | Cấp signed URL HLS hết hạn 60s, có middleware NestJS verify |
| Subscription | Gói VTVGo Premium 30k/tháng, khoá kênh VTVCab+ | Mock với bảng Subscription + flag isVipUser |
| Share | Deep link vtvgo.vn/live/{slug}, “Xem lại từ đầu” | Deep link omnicast-fe.vercel.app/channels/{slug}?t={seconds} |
| Chat realtime | Polling mỗi 3s (VTVGo không có WS) | Dùng WebSocket (tốt hơn VTVGo) |
| Multi-camera | Chỉ có Main + 1-2 góc cam (chỉ sự cỏ bóng đá lớn) | Mở rộng: 4 camera angles cho event thể thao |

### 3.2. Bài học rút ra

- Không cần tự dựng CDN: Cloudflare/Bunny xử lý ABR tốt hơn tự host.

- Signed URL là chìa khóa chống leech: Bắt buộc cho cả kênh Free & VIP.

- DVR scrubber 30 phút là tính năng “ăn tiền” — làm khác biệt so với VTVGo (chỉ có ở sự cỏ lớn).

- Chat polling không scale: Nên dùng WebSocket từ đầu.

## 🏗️ 4. Kiến trúc Streaming đề xuất

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     NGUỒN VIDEO (Ingest Layer)                       │
│  OBS Studio / FFmpeg → RTMP push → MediaMTX / nginx-rtmp           │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  PACKAGER (Transcode + ABR)                          │
│  FFmpeg / shaka-packager                                             │
│  Output: 1080p / 720p / 480p → HLS (.m3u8 + .ts segments)        │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   CDN / STREAMING HOST                              │
│  Option A: Cloudflare Stream (đơn giản, $$)                        │
│  Option B: Bunny Stream (rẻ, có ABR sẵn)                            │
│  Option C: Tự host trên Vercel Blob + Edge (miễn phí cho demo)     │
│  → Signed URL expire 60s                                          │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                OMNICAST BACKEND API (NestJS)                        │
│  - GET /api/streams/:channelId/url   (trả về signed URL)            │
│  - POST /api/streams/:id/log-view   (ghi log view)                  │
│  - WebSocket /ws/chat/:eventId       (live chat realtime)           │
│  - JWT middleware kiểm tra quyền (RBAC + Subscription)              │
└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          CLIENTS                                    │
│  📱 Flutter Mobile: better_player (HLS + ABR + cache)               │
│  🌐 Next.js Web: hls.js + shaka-player (HLS + ABR)                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.1. Kỹ thuật Streaming chọn

| Kỹ thuật | Ưu điểm | Nhược điểm | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| HLS + ABR | Tương thích mọi browser/iOS/Android, scale tốt qua CDN | Latency ~6-10s | ✅ Chọn làm chuẩn |
| DASH | ABR tốt hơn HLS, ít overhead | Không support iOS native | ❌ Không dùng cho mobile |
| WebRTC | Latency < 1s (sub-second) | Tốn bandwidth server, không scale | ❌ Chỉ dùng cho chat/talk-show |
| LL-HLS (Low Latency HLS) | Latency 2-3s | Cần CDN hỗ trợ đặc biệt | 🟡 Cân nhắc giai đoạn 2 |
| MP4 progressive | Đơn giản, fallback | Không ABR, dễ lag trên 4G | 🟡 Giữ làm fallback khi HLS lỗi |

## 🛠️ 5. Plan Xử Lý Từng Góp Ý (Task Breakdown)

### GÓP Ý #1: AI Phát Video (Auto-Curator Playlist)

Mô tả: AI tự động chọn video nào phát tiếp theo trong khi chờ event live thật, đảm bảo 5-7 kênh lúc nào cũng có nội dung.

Task: | # | Task | Phân công | Kỹ thuật | Ưu tiên | |:–:|:—|:—|:—|:—:| | 1.1 | Tạo bảng Playlist + AiPlaylistDecision trong Prisma | Member 3 (PRN232) | Prisma migration | 🔴 | | 1.2 | Service AutoCuratorService chạy cron 5 phút: lấy event LIVE → nếu rỗng → gọi OpenAI gợi ý 1-3 chương trình từ BroadcastProgram để fill | Member 3 (PRN232) | OpenAI GPT-4o-mini (tiết kiệm chi phí) | 🔴 | | 1.3 | API GET /api/ai/playlist/:channelId/next trả về programId tiếp theo | Member 3 (PRN232) | NestJS endpoint | 🔴 | | 1.4 | Mobile ProgramDetailScreen polling mỗi 60s khi event LIVE kết thúc → tự switch sang playlist tiếp | Member 3 (PRM393) | Bloc timer + auto-navigation | 🔴 |

Acceptance Criteria: - Khi 1 kênh hết live, trong vòng 30s hệ thống tự fill chương trình mới. - Có audit log mỗi lần AI quyết định.

### GÓP Ý #2: Nguyên nhân Lag & Luồng Dữ Liệu

Nguyên nhân lag phổ biến: 1. Network bottleneck: Client không có ABR → bắt buộc tải 1080p dù 3G. 2. CDN miss: Origin server xa → request đi vòng. 3. Player buffer: Buffer chưa đủ → re-buffering liên tục. 4. Backend proxy: Backend forward video → tốn double hop.

Task: | # | Task | Phân công | Kỹ thuật | Ưu tiên | |:–:|:—|:—|:—|:—:| | 2.1 | Thiết lập CDN edge (Cloudflare hoặc Bunny) cho .m3u8 + .ts | Member 1 (PRN232) | Cloudflare Stream API | 🔴 | | 2.2 | Backend KHÔNG proxy video — chỉ trả signed URL | Member 1 (PRN232) | NestJS return URL only | 🔴 | | 2.3 | Mobile: better_player thay cho video_player (hỗ trợ HLS + ABR + cache) | Member 2 (PRM393) | better_player: ^0.0.84 | 🔴 | | 2.4 | Mobile: thêm prefetch 10s segments tiếp theo | Member 2 (PRM393) | prefetchData: true | 🟡 | | 2.5 | Web: hls.js config maxBufferLength: 30, maxMaxBufferLength: 600, ABR enabled | Member 1 (PRN232) | Next.js VideoPlayer tweak | 🟡 | | 2.6 | Monitoring latency: ping CDN mỗi 30s, log lên AuditLog | Member 1 (PRN232) | NestJS Scheduler | 🟢 |

Acceptance Criteria: - Video khởi động < 2s trên Wi-Fi. - Không re-buffer trên kết nối 4G ổn định.

### GÓP Ý #3: Ghi Log cho Streaming

Task: | # | Task | Phân công | Kỹ thuật | Ưu tiên | |:–:|:—|:—|:—|:—:| | 3.1 | Mở rộng AuditLogger (gRPC) thêm action: STREAM_PLAY, STREAM_PAUSE, STREAM_ERROR, STREAM_BUFFER, STREAM_COMPLETE | Member 3 (PRN232) | gRPC + Supabase | 🔴 | | 3.2 | API POST /api/streams/log nhận event từ client (debounce 5s) | Member 3 (PRN232) | NestJS endpoint | 🔴 | | 3.3 | Mobile OmniPlayer thêm listener: ghi log khi play/pause/error | Member 3 (PRM393) | Callback to API | 🟡 | | 3.4 | Web VideoPlayer thêm listener tương tự | Member 1 (PRN232) | Next.js event handler | 🟡 | | 3.5 | Dashboard Admin hiển thị: top kênh xem nhiều nhất, error rate, viewer peak | Member 3 (PRN232) | /admin/analytics | 🟢 |

Acceptance Criteria: - Mỗi lượt xem đều có log trong AuditLog với userId, timestamp, eventType. - Admin có thể xem report trong dashboard.

### GÓP Ý #4: Kỹ thuật Streaming (đã chọn ở mục 4.1 — HLS + ABR)

### GÓP Ý #5: Nguồn Video

Phân loại nguồng video cho 5-7 kênh:

| Kênh | Nội dung | Nguồn | Bản quyền |
| --- | --- | --- | --- |
| Omni Sport 1 | Bóng đá quốc tế | Highlight từ YouTube Creative Commons + FFmpeg pack lại HLS | ✅ OK (CC) |
| Omni Sport 2 | Bóng rổ / Esports | ✅ KO |  |
| Omni Show | Gameshow VN | Re-cut từ VTV archive (có bản quyền demo) | ✅ Mock |
| Omni Entertain | Phim sitcom | TMDB API + trailer clips | ✅ OK |
| Omni Cine | Phim chiếu rạp | TMDB sample video | ✅ OK |
| Omni News | Tin tức 24h | NASA/YouTube public livestream | ✅ OK |
| Omni Doc | Documentary | BBC Creative Commons | ✅ OK |

Task: | # | Task | Phân công | Kỹ thuật | Ưu tiên | |:–:|:—|:—|:—|:—:| | 5.1 | Chuẩn bị 5-7 kênh playlist (mỗi kênh 20-50 video ngắn 5-15 phút) | Member 2 (PRN232) | FFmpeg transcode sang HLS 3 rendition | 🔴 | | 5.2 | Upload lên Cloudflare Stream hoặc Bunny Stream (5GB free) | Member 2 (PRN232) | API upload | 🔴 | | 5.3 | Cập nhật BroadcastChannel.streamUrl trong DB trỏ tới CDN URL | Member 1 (PRN232) | Prisma seed update | 🔴 | | 5.4 | Cho phép Admin chỉnh sửa streamUrl qua CMS /studio/curator | Member 1 (PRN232) | UI form | 🟡 |

Acceptance Criteria: - Mỗi kênh có ít nhất 10 video backup chạy tuần tự (sequential). - Có thể tắt/bật source qua Admin.

### GÓP Ý #6: Học VTVGo (đã trình bày ở mục 3)

### GÓP Ý #7: 5-7 Kênh Tuần Tự (Sequential Playlist)

Task: | # | Task | Phân công | Kỹ thuật | Ưu tiên | |:–:|:—|:—|:—|:—:| | 7.1 | Quyết định roster cuối: 5 kênh Free (đủ demo) + 2 kênh VIP | =6,16 (Tech Lead) | PRD update | 🔴 | | 7.2 | Update ChannelTiers.freeChannelSlugs trong mobile/lib/core/constants/channel_tiers.dart | Member 2 (PRM393) | Hard-code list | 🔴 | | 7.3 | Backend SequentialPlaylistService round-robin trong cùng channel khi hết live | Member 2 (PRN232) | NestJS service | 🔴 | | 7.4 | Mobile OmniPlayer tự động next video khi kết thúc (loop playlist) | Member 2 (PRM393) | VideoPlayerController listener | 🔴 | | 7.5 | Web VideoPlayer xử lý ended event → call API lấy URL tiếp | Member 1 (PRN232) | React effect | 🔴 |

Acceptance Criteria: - 5 kênh luôn có nội dung 24/7 không downtime. - Khi hết 1 video, chuyển sang cái tiếp theo trong 3s.

### GÓP Ý #8: Live Streaming Pipeline

Task: | # | Task | Phân công | Kỹ thuật | Ưu tiên | |:–:|:—|:—|:—|:—:| | 8.1 | Dựng RTMP server bằng MediaMTX (Docker) cho demo nội bộ | Member 1 (PRN232) | Docker compose | 🔴 | | 8.2 | FFmpeg pipeline: nhận RTMP → segment HLS 4s → upload Cloudflare Stream | Member 1 (PRN232) | FFmpeg + Watch API | 🔴 | | 8.3 | Khi demo thật: dùng OBS Studio push RTMP từ máy local | Member 1 (PRN232) | OBS | 🔴 | | 8.4 | Mobile/Web player check event.isLive → fallback sequential nếu offline | Member 2 (PRM393) + Member 1 (PRN232) | State management | 🟡 |

Acceptance Criteria: - Có thể live stream từ máy tính demo lên Cloudflare. - App tự động detect khi live và switch UI.

### GÓP Ý #9: Share

Task: | # | Task | Phân công | Kỹ thuật | Ưu tiên | |:–:|:—|:—|:—|:—:| | 9.1 | Mở rộng ShareHelper (đã có) thêm options: copy URL, Zalo, Messenger, QR code | Member 2 (PRM393) | share_plus package | 🔴 | | 9.2 | Web ShareButton (đã có trong StitchLivePlayer) → dùng navigator.share Web Share API | Member 1 (PRN232) | Web API | 🟡 | | 9.3 | QR code chứa deep link omnicast://live/{programId} | Member 2 (PRM393) | qr_flutter package | 🟡 | | 9.4 | Backend tracking share event → bump LiveEvent.shareCount | Member 3 (PRN232) | API endpoint | 🟡 | | 9.5 | Deep link handler mở đúng màn hình khi tap từ mobile | Member 2 (PRM393) | app_links package | 🟢 |

Acceptance Criteria: - Share được 1 click ra Zalo, Messenger, copy URL, QR code. - Track được share event trong admin dashboard.

### GÓP Ý #10: Phân Quyền Rõ Ràng

Ma trận quyền mới cho Streaming:

| Role | Xem Free Channel | Xem VIP Channel | Tạo Stream | Quản lý Playlist | Xem Audit Log |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guest (0) | ✅ Preview 30s | ❌ Blocked (paywall) | ❌ | ❌ | ❌ |
| Viewer (2) | ✅ Full | ⚠️ Cần VIP | ❌ | ❌ | ❌ (chỉ xem cá nhân) |
| VIP Viewer (2 + sub) | ✅ Full | ✅ Full | ❌ | ❌ | ❌ |
| Staff (1) | ✅ Full | ✅ Full (bypass) | ✅ Upload | ✅ CRUD | ❌ |
| Admin (3) | ✅ Full | ✅ Full (bypass) | ✅ All | ✅ All | ✅ Xem tất cả |

Task: | # | Task | Phân công | Kỹ thuật | Ưu tiên | |:–:|:—|:—|:—|:—:| | 10.1 | Thêm cột subscriptionTier + subscriptionExpiry vào UserAccount | Member 3 (PRN232) | Prisma migration | 🔴 | | 10.2 | Backend middleware StreamAccessGuard kiểm tra: user.subscriptionTier === 'PREMIUM' \|\| user.role !== 'VIEWER' | Member 1 (PRN232) | NestJS Guard | 🔴 | | 10.3 | API GET /api/streams/:channelId/url trả về signed URL nếu đủ quyền, 403 nếu không | Member 1 (PRN232) | NestJS | 🔴 | | 10.4 | Mobile OmniPlayer UI: hiển thị paywall overlay nếu VIP mà user không có sub (đã có) | Member 2 (PRM393) | Flutter | 🟡 | | 10.5 | Web VideoPlayer: cùng logic với localStorage VIP demo flag | Member 1 (PRN232) | Next.js | 🟡 |

Acceptance Criteria: - VIP channel không thể truy cập nếu không có subscription active. - Audit log ghi lại mọi lần truy cập bị từ chối.

### GÓP Ý #11: Pay Subscription

Task: | # | Task | Phân công | Kỹ thuật | Ưu tiên | |:–:|:—|:—|:—|:—:| | 11.1 | Tạo bảng Subscription: id, userId, tier (FREE/PREMIUM), startDate, endDate, status, paymentRef | Member 3 (PRN232) | Prisma migration | 🔴 | | 11.2 | Mock payment gateway: API POST /api/payments/create → trả về QR code (giả lập VNPay/MoMo) | Member 1 (PRN232) | NestJS endpoint | 🔴 | | 11.3 | Mock webhook: POST /api/payments/webhook (gọi từ admin test) → tự động active subscription | Member 1 (PRN232) | NestJS | 🔴 | | 11.4 | Mobile: trang /subscription với QR code + nút “Đã thanh toán” (giả lập) | Member 3 (PRM393) | Flutter | 🔴 | | 11.5 | Web: trang /subscription tương tự | Member 1 (PRN232) | Next.js | 🟡 | | 11.6 | Auto-expire subscription sau 30 ngày (cron job) | Member 3 (PRN232) | NestJS Scheduler | 🟡 |

Acceptance Criteria: - User có thể kích hoạt VIP demo chỉ với 1 click. - Sau khi kích hoạt, có thể xem tất cả kênh VIP. - Cron job tự động hạ cấp sau khi hết hạn.

### GÓP Ý #12: Demo Nhiều Người Xem Cùng Lúc

Mục tiêu demo: ≥ 50 viewers đồng thời trong 1 phiên live.

Task: | # | Task | Phân công | Kỹ thuật | Ưu tiên | |:–:|:—|:—|:—|:—:| | 12.1 | CDN edge caching là chìa khóa: 50 viewers cùng kéo 1 file .m3u8 từ edge gần nhất | Member 1 (PRN232) | Cloudflare/Bunny | 🔴 | | 12.2 | Backend: rate-limit /api/streams/url 60 req/min/user | Member 3 (PRN232) | @nestjs/throttler | 🔴 | | 12.3 | WebSocket chat scale: dùng Supabase Realtime thay vì tự host WS | Member 3 (PRN232) | Supabase channel | 🔴 | | 12.4 | Stress test với k6 hoặc Artillery: 100 concurrent connections, đo latency, error rate | Member 1 (PRN232) | k6 script | 🟡 | | 12.5 | Load test mobile: cài APK trên 2-3 máy thật cùng lúc | Member 2 (PRM393) | Manual test | 🟡 | | 12.6 | Chuẩn bị script demo: 1 máy live (OBS) + 5 máy xem (Web + Mobile) | Member 1 + 2 + 3 | Demo runbook | 🟢 |

Acceptance Criteria: - 50 viewers xem cùng lúc, latency < 3s. - Không crash backend khi peak load.

## 📋 6. Phân Công Tổng Thể & Timeline

### Phase A — Tuần 1 (Ngay lập tức — Foundation)

| Member | Công việc |
| --- | --- |
| Member 1 (PRN232) | Chọn CDN, setup Cloudflare/Bunny Stream, thiết lập StreamAccessGuard |
| Member 2 (PRN232) | Chuẩn bị 5-7 kênh playlist, transcode video, setup sequential playlist logic |
| Member 3 (PRN232) | Migration DB: bảng Subscription, Playlist, mở rộng AuditLog |
| Member 2 (PRM393) | Tích hợp better_player cho HLS + ABR, fallback |
| Member 3 (PRM393) | Mở rộng OmniPlayer log event + auto-next |

### Phase B — Tuần 2 (Core Features)

| Member | Công việc |
| --- | --- |
| Member 1 (PRN232) | API /api/streams/:channelId/url + signed URL + RTMP MediaMTX |
| Member 2 (PRN232) | /api/ai/playlist/:channelId/next cho AI auto-fill |
| Member 3 (PRN232) | Mock payment + webhook + subscription cron |
| Member 1 (PRM393) | Share UI: QR code, Zalo, copy link |
| Member 2 (PRM393) | Auto-next video khi sequential playlist kết thúc |

### Phase C — Tuần 3 (Polish & Demo)

| Member | Công việc |
| --- | --- |
| Member 1 (PRN232) | Admin analytics dashboard + stress test k6 |
| Member 3 (PRN232) | VIP paywall overlay + webhook payment |
| Member 1 (PRM393) | Deep link share app_links |
| Member 3 (PRM393) | Subscription UI mobile |
| Tất cả | Demo nội bộ + fix bug + đóng gói APK |

## 📊 7. Ma Trận Ưu Tiên Tổng Hợp (Task → Kỹ Thuật → Ưu Tiên)

| Góp ý | Task chính | Kỹ thuật | Mức ưu tiên | Timeline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 AI phát video | AutoCuratorService + playlist API | NestJS + OpenAI | 🔴 Cao | Tuần 2 |
| #2 Chống lag | CDN edge + ABR + better_player | Cloudflare + HLS.js | 🔴 Cao | Tuần 1 |
| #3 Ghi log | AuditLog mở rộng + log API | gRPC + Supabase | 🟡 Trung bình | Tuần 1 |
| #4 Kỹ thuật streaming | HLS + ABR + MP4 fallback | Shaka / hls.js | 🔴 Cao | Tuần 1 |
| #5 Nguồn video | 5-7 kênh + upload CDN | FFmpeg + Cloudflare | 🔴 Cao | Tuần 1-2 |
| #6 Học VTVGo | Reverse-engineer + apply | (Nghiên cứu) | 🔴 Cao | Tuần 1 |
| #7 Kênh tuần tự | Sequential playlist service | NestJS service | 🔴 Cao | Tuần 1 |
| #8 Live pipeline | RTMP + FFmpeg + CDN | MediaMTX + FFmpeg | 🔴 Cao | Tuần 2 |
| #9 Share | Mở rộng ShareHelper + QR + Zalo | share_plus, qr_flutter | 🟡 Trung bình | Tuần 2 |
| #10 Phân quyền | StreamAccessGuard + RBAC | NestJS Guard | 🔴 Cao | Tuần 1 |
| #11 Pay | Mock payment + subscription | VNPay mock API | 🟡 Trung bình | Tuần 2 |
| #12 Demo nhiều người | CDN + WS Supabase + stress test | k6 | 🔴 Cao | Tuần 3 |

## 🔍 6.5. EPG-Driven Player — Chạy đúng theo thời gian thực (Bổ sung quan trọng)

Góp ý #13 (rất quan trọng): “Dựa vào tên chương trình, phải học cách lấy link video và chạy chính xác theo thời gian thực”
Quan trọng: OmniCast có 25 kênh sáng tạo (do AI Curator tạo nội dung), VTVGo chỉ là case study tham khảo pattern — KHÔNG scrape/reverse-engineer API thật của VTV/VTVGo.

### 6.5.1. Bối cảnh: 25 kênh sáng tạo

| Đặc điểm | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| 25 kênh = nội dung do AI Curator sinh ra | Không phải live TV thật, không có nguồn stream thật từ broadcaster |
| VTVGo = case study | Học pattern: EPG grid, signed URL, sequential playlist, DVR scrubber |
| Content pipeline tự dựng | Tự chọn nguồn video, tự upload lên CDN, tự quản lý playlist |
| EPG-driven simulation | Giả lập “đang phát theo lịch” bằng cách loop video trong playlist + seek offset |

Nguồn video được phép dùng (royalty-free): - ✅ Pexels API (CC0) — 40,000+ video stock miễn phí - ✅ Pixabay API (CC0) — video stock miễn phí
- ✅ Coverr.co (CC0) — video nền chuyên nghiệp - ✅ NASA API (Public Domain) — video thiên văn, khoa học - ✅ YouTube Creative Commons (qua API) - ✅ AI-generated (Runway, Pika Labs) — giai đoạn 2 nếu có API key - ❌ KHÔNG scrape VTV, HTV, VTVGo, YouTube premium - ❌ KHÔNG reverse-engineer API thương mại

### 6.5.2. Vấn đề cần giải quyết

| # | Vấn đề | Ví dụ cụ thể |
| --- | --- | --- |
| A | Từ tên chương trình → Link video | “Khám phá đại dương” → URL video từ Pexels về biển |
| B | Chạy đúng khung giờ EPG | 19:00-19:30 phát “Thời sự không gian”, 19:30-20:00 phát “Phim tài liệu” |
| C | User mở giữa chương trình → vào đúng phần đang chạy | Mở app lúc 19:15 → vào thẳng “Thời sự không gian” đang ở phút thứ 15 |

### 6.5.3. Source Resolver (3 nguồn thay vì 5)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   SOURCE RESOLVER SERVICE                       │
│              (Backend NestJS - SourceResolverService)          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │
        ┌───────────────────┼───────────────────┐
        ▼                   ▼                   ▼
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│  CDN Playlist   │ │  Hard-coded Map │ │  AI Auto-Fill   │
│  (Bunny/Cloud.) │ │  (DB)           │ │  (GPT-4o-mini)  │
└────────┬────────┘ └────────┬────────┘ └────────┬────────┘
         │                   │                   │
         └───────────────────┼───────────────────┘
                             ▼
                  ┌─────────────────────┐
                  │  Priority Resolver   │
                  │  (fallback chain)    │
                  └──────────┬──────────┘
                             ▼
                  ┌─────────────────────┐
                  │  Return Signed URL   │
                  │  (HLS m3u8)         │
                  └─────────────────────┘

3 Nguồn theo độ ưu tiên (đơn giản hóa):

| Priority | Nguồn | Cách dùng | Code path |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CDN Sequential Playlist | Mỗi kênh có 1 playlist .m3u8 chứa 10-20 video sáng tạo, đã upload lên Bunny/Cloudflare | bunnyCdn.getPlaylist(slug) |
| 2 | Hard-coded Map (DB) | Bảng ChannelStreamSource lưu streamUrl cho mỗi kênh (override CDN) | prisma.channelStreamSource.findFirst() |
| 3 | AI Auto-Fill | Khi playlist hết → GPT-4o-mini gợi ý video mới từ Pexels/Pixabay API | aiFillService.suggest(slug, topic) |

BỎ QUA so với plan cũ: - ❌ YouTube Live API (vì kênh sáng tạo không có live thật) - ❌ VTV/VTVGo API reverse-engineer (vi phạm TOS) - ❌ AI browse web (không ổn định, tốn tiền)

Database Schema (giữ nguyên từ plan cũ):

model ChannelStreamSource {
  id           String   @id @default(uuid())
  channelSlug  String   @unique  // "sport-1", "show", "cine"...
  sourceType   String   // CDN_PLAYLIST | HARDCODED | AI_FILL
  streamUrl    String   // .m3u8 URL trên Bunny CDN
  fallbackUrls String[] // backup URLs nếu primary lỗi
  priority     Int      @default(1)
  isActive     Boolean  @default(true)
  lastResolved String?
  validFrom    DateTime?
  validTo      DateTime?
  createdAt    DateTime @default(now())
  updatedAt    DateTime @updatedAt
}

### 6.5.4. Content Pipeline (Quan trọng — tạo nội dung cho 25 kênh)

Quy trình tạo video cho 1 kênh (VD: Omni Sport 1):

Bước 1: AI sinh lịch phát sóng
─────────────────────────────
GPT-4o-mini sinh JSON EPG 24h:
{
  "channel": "sport-1",
  "programs": [
    { "title": "Bóng đá quốc tế - Real Madrid vs Man City", 
      "topic": "football match highlights", 
      "startTime": "19:00", "duration": 30 },
    { "title": "Phỏng vấn HLV Pep Guardiola", 
      "topic": "football coach interview", 
      "startTime": "19:30", "duration": 20 },
    ...
  ]
}

Bước 2: Tìm video nguồn (Python script)
─────────────────────────────
Dùng Pexels API:
GET https://api.pexels.com/videos/search?query=football+match&per_page=10
→ Trả về danh sách video URLs

Bước 3: Download + xử lý (FFmpeg)
─────────────────────────────
ffmpeg -i source1.mp4 -ss 00:00:10 -t 00:05:00 -c copy clip1.mp4
ffmpeg -i source2.mp4 -ss 00:00:30 -t 00:05:00 -c copy clip2.mp4
# Thêm intro/outro
ffmpeg -i clip1.mp4 -i intro.mp4 -filter_complex "[0:v][1:v]concat=n=2:v=1" final1.mp4

Bước 4: Tạo HLS playlist (FFmpeg)
─────────────────────────────
ffmpeg -i final1.mp4 -profile:v baseline -level 3.0 -s 1920x1080 
       -start_number 0 -hls_time 4 -hls_list_size 0 -f hls 
       sport1_segment_00001.ts
# Tạo master.m3u8 với 3 rendition
ffmpeg -i sport1_playlist.mp4 \
  -map 0:v -map 0:a -map 0:v -map 0:a -map 0:v -map 0:a \
  -c:v libx264 -crf 22 -c:a aac \
  -s:v:0 1920x1080 -s:v:1 1280x720 -s:v:2 854x480 \
  -var_stream_map "v:0,a:0 v:1,a:1 v:2,a:2" \
  -master_pl_name master.m3u8 \
  -f hls -hls_time 4 -hls_playlist_type vod \
  sport1_%v/playlist.m3u8

Bước 5: Upload lên Bunny CDN
─────────────────────────────
POST https://api.bunny.net/videolibrary/{libraryId}/videos
→ Trả về video ID + playback URL

Bước 6: Lưu mapping vào DB
─────────────────────────────
prisma.channelStreamSource.upsert({
  where: { channelSlug: 'sport-1' },
  update: { streamUrl: 'https://cdn.bunny.net/.../master.m3u8' },
  create: { channelSlug: 'sport-1', sourceType: 'CDN_PLAYLIST', 
            streamUrl: 'https://cdn.bunny.net/.../master.m3u8' }
})

Roster 25 kênh — Chia theo thể loại:

| Tier | Channel | Chủ đề | Nguồn video ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | sport-1 | Bóng đá quốc tế | Pexels “football match” |
| Free | sport-2 | Bóng rổ / Esports | Pexels “basketball” + “esports” |
| Free | show | Gameshow / Talkshow | Pexels “tv studio” |
| Free | entertain | Phim sitcom | Pexels “comedy scene” |
| Free | cine | Phim chiếu rạp | Pexels “cinema movie” |
| VIP | news-1 | Tin tức 24h | NASA API + Pexels “news anchor” |
| VIP | doc-1 | Khoa học vũ trụ | NASA API |
| VIP | doc-2 | Lịch sử thế giới | Pexels “history” |
| VIP | travel-1 | Du lịch Châu Á | Pexels “travel asia” |
| VIP | travel-2 | Du lịch Châu Âu | Pexels “travel europe” |
| VIP | food-1 | Ẩm thực Việt | Pexels “vietnam food” |
| VIP | food-2 | Ẩm thực thế giới | Pexels “cooking” |
| VIP | music-1 | Music video | Pexels “concert” |
| VIP | music-2 | Acoustic / Cover | Pexels “musician” |
| VIP | tech-1 | Tech review | Pexels “technology” |
| VIP | tech-2 | AI & Future | Pexels “artificial intelligence” |
| VIP | fashion-1 | Fashion show | Pexels “fashion runway” |
| VIP | gaming-1 | Gameplay | Pexels “gaming setup” |
| VIP | anime-1 | Anime highlights | Pexels “anime” |
| VIP | nature-1 | Thiên nhiên hoang dã | Pexels “wildlife” |
| VIP | nature-2 | Đại dương | Pexels “ocean” |
| VIP | art-1 | Hội họa / Nghệ thuật | Pexels “art gallery” |
| VIP | lifestyle-1 | Wellness / Yoga | Pexels “yoga” |
| VIP | education-1 | Lịch sử khoa học | Pexels “education” |
| VIP | cocktail-1 | Bartending | Pexels “cocktail” |

### 6.5.5. EPG Sync Service (Chạy đúng giờ)

API mới:

GET /api/epg/now?channelSlug={slug}
→ Trả về chương trình đang phát tại thời điểm now()
{
  "programId": "abc123",
  "title": "Khám phá đại dương",
  "channelSlug": "nature-2",
  "scheduledAt": "2026-10-06T19:00:00+07:00",
  "duration": 1800,           // 30 phút (seconds)
  "now": "2026-10-06T19:15:00+07:00",
  "currentOffset": 900,        // 15 phút đã trôi qua
  "nextProgramId": "def456",   // chương trình kế tiếp
  "streamUrl": "https://cdn.bunny.net/omnicast/nature-2/playlist.m3u8",
  "isLive": true
}

Backend Service:

@Injectable()
export class EpgNowService {
  async getNowPlaying(channelSlug: string): Promise<NowPlayingDto> {
    const now = new Date();
    
    // 1. Tìm chương trình có [scheduledAt, scheduledAt + duration] chứa now
    const program = await this.prisma.broadcastProgram.findFirst({
      where: {
        channel: { slug: channelSlug },
        scheduledAt: { lte: now },
      },
      orderBy: { scheduledAt: 'desc' },
    });
    
    // 2. Resolve stream URL từ SourceResolverService
    const streamUrl = await this.sourceResolver.resolve(channelSlug, program?.title);
    
    if (!program) {
      // 3. Không có gì phát → fallback sequential CDN playlist
      return {
        programId: null,
        title: 'OmniCast 24/7',
        scheduledAt: now,
        duration: 3600,
        now,
        currentOffset: now.getSeconds(),
        streamUrl,
        isLive: true,
      };
    }
    
    const elapsed = Math.floor((now.getTime() - program.scheduledAt.getTime()) / 1000);
    const durationSec = program.duration * 60;
    
    return {
      programId: program.id,
      title: program.title,
      scheduledAt: program.scheduledAt,
      duration: durationSec,
      now,
      currentOffset: elapsed % durationSec,
      streamUrl,
      isLive: true,
    };
  }
}

Source Resolver đơn giản:

@Injectable()
export class SourceResolverService {
  async resolve(channelSlug: string, programTitle?: string): Promise<string> {
    // 1. Check DB hard-coded map
    const source = await this.prisma.channelStreamSource.findFirst({
      where: { channelSlug, isActive: true },
    });
    if (source?.streamUrl) return source.streamUrl;
    
    // 2. CDN playlist theo convention: {CDN_BASE}/{slug}/master.m3u8
    const cdnUrl = `${this.config.get('CDN_BASE_URL')}/${channelSlug}/master.m3u8`;
    if (await this.urlExists(cdnUrl)) return cdnUrl;
    
    // 3. AI fill - gợi ý video mới từ Pexels
    if (programTitle) {
      return await this.aiFillService.suggest(channelSlug, programTitle);
    }
    
    // 4. Default fallback - kênh demo
    return `${this.config.get('CDN_BASE_URL')}/default/playlist.m3u8`;
  }
}

### 6.5.6. Mobile Client — Time-Sync Player

// mobile/lib/logic/streams/epg_sync_bloc.dart

class EpgSyncBloc extends Bloc<EpgSyncEvent, EpgSyncState> {
  Timer? _pollingTimer;
  
  void startSync(String channelSlug) {
    _pollingTimer?.cancel();
    _pollingTimer = Timer.periodic(Duration(seconds: 60), (_) async {
      final nowPlaying = await api.getEpgNow(channelSlug);
      
      // Nếu đổi chương trình → reload player
      if (state.currentProgramId != nowPlaying.programId) {
        emit(state.copyWith(
          currentProgramId: nowPlaying.programId,
          streamUrl: nowPlaying.streamUrl,
          title: nowPlaying.title,
        ));
        await player.changeSource(nowPlaying.streamUrl);
      }
      
      // Seek tới đúng offset hiện tại (đề phòng user mở muộn)
      final offset = nowPlaying.currentOffset;
      await player.seekTo(Duration(seconds: offset));
    });
  }
  
  @override
  Future<void> close() {
    _pollingTimer?.cancel();
    return super.close();
  }
}

Cập nhật OmniPlayer:

// mobile/lib/presentation/widgets/omni_player.dart
// Thêm vào _OmniPlayerState:

Timer? _epgSyncTimer;

void _startEpgSync(String channelSlug) {
  _epgSyncTimer?.cancel();
  _epgSyncTimer = Timer.periodic(Duration(seconds: 60), (_) async {
    final nowPlaying = await context
        .read<EpgSyncBloc>()
        .getNow(channelSlug);
    
    if (nowPlaying.programId != _currentProgramId) {
      // Đổi chương trình → reset player
      _currentProgramId = nowPlaying.programId;
      await _disposeController();
      await _initialize(nowPlaying.streamUrl);
      _showToast('Đã chuyển sang: ${nowPlaying.title}');
    }
  });
}

### 6.5.7. Acceptance Criteria cho Time-Sync + 25 kênh sáng tạo

| # | Tiêu chí | Cách verify |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mở app lúc 19:15 → vào thẳng chương trình đang ở phút 15 | Manual test |
| 2 | Đợi tới 19:30 → tự động chuyển sang chương trình mới | Đợi polling 60s |
| 3 | Mở lại app sau khi đổi chương trình → load đúng chương trình mới | Reload test |
| 4 | Kênh không có EPG → fallback sequential CDN playlist | Test với channel chưa có lịch |
| 5 | Mỗi kênh trong 25 kênh đều có video phát được (không lỗi 404) | Manual test all 25 |
| 6 | Vòng lặp playlist chạy mượt khi video ngắn hơn duration | Test loop |
| 7 | Nguồn video royalty-free (Pexels/Pixabay/NASA), KHÔNG có bản quyền | Check URL sources |
| 8 | Log mỗi lần resolver chuyển nguồn | Check AuditLog |

## ✅ 8. Acceptance Criteria Tổng Thể (Cho Review 2)

- ✅ Streaming ổn định: Video không re-buffer trên Wi-Fi & 4G.

- ✅ 5-7 kênh chạy tuần tự 24/7 không downtime.

- ✅ AI tự động fill playlist khi hết live.

- ✅ Phân quyền rõ ràng: Guest xem preview, Viewer cần VIP cho kênh premium.

- ✅ Paywall hoạt động: Mock subscription kích hoạt trong 1 click.

- ✅ Share đầy đủ: Zalo, Messenger, copy link, QR code.

- ✅ Log đầy đủ: Mỗi view đều có audit log, admin xem được.

- ✅ Demo ≥ 50 viewers đồng thời không crash.

- ✅ APK release cài được trên máy thật, không crash trong 24h chạy liên tục.

- ✅ Dashboard admin hiển thị analytics: viewer, error rate, top channels.

## 📎 9. Phụ Lục — Tham Khảo Công Nghệ

| Công nghệ | Vai trò | Link |
| --- | --- | --- |
| Cloudflare Stream | CDN + ABR tự động | https://www.cloudflare.com/products/stream/ |
| Bunny Stream | CDN rẻ cho demo | https://bunny.net/stream/ |
| MediaMTX | RTMP server self-host | https://github.com/bluenviron/mediamtx |
| better_player | Flutter HLS + ABR player | https://pub.dev/packages/better_player |
| hls.js | Web HLS player | https://github.com/video-dev/hls.js |
| FFmpeg | Transcode + RTMP push | https://ffmpeg.org/ |
| OBS Studio | Live stream từ desktop | https://obsproject.com/ |
| k6 | Load testing | https://k6.io/ |
| Supabase Realtime | WebSocket scale | https://supabase.com/realtime |

Tài liệu này là input cho buổi họp nhóm tiếp theo. Sau khi team thống nhất phân công, cập nhật Document/Work_Breakdown.md và bắt đầu Phase A từ tuần sau.