# 📺 OmniCast — Work Breakdown Structure (WBS) Chi Tiết

# Kế Hoạch Triển Khai Kỹ Thuật Chi Tiết Cho Từng Môn Học (PRN232 & PRM393)

# (8 - 10 Tuần — 2 Đợt Review Tiến Độ — Kịch Bản 4 Thành Viên)

# Kiến Trúc Hiện Đại: NestJS 11 (Backend Web API) + Next.js 15 (Frontend Web) + Flutter 3.x (Mobile) + Supabase (Database & Storage) + Vercel Cloud

Tên Dự Án: OmniCast Enterprise Media & Broadcast Intelligence Network
Mã Dự Án: OMNI
Quy Mô Nhân Sự: 4 Thành Viên (Team of 4)
Phân Định Theo 2 Môn Học & Khung Công Nghệ: - 💻🌐 Môn PRN232 (Modern Web API Core & Web Application): - Backend Web API: NestJS 11+ (TypeScript) kiến trúc Modular Enterprise, Prisma ORM, Swagger/OpenAPI (@nestjs/swagger), JWT & Argon2/PBKDF2 RBAC, gRPC Server/Client, Supabase PostgreSQL, Deploy Serverless / Cloud API trên Vercel (https://omnicast-api.vercel.app/swagger). - AI Intelligence & Audit Logger: Tích hợp OpenAI GPT-4o & TMDB API thẩm định phát sóng 3 Agent, gRPC AuditLogger Microservice ghi vết kiểm toán Supabase. - Frontend Web Portal: Next.js 15 (App Router, React 19, TypeScript, Tailwind CSS Cinema Dark) Deploy CI/CD trên Vercel (https://omnicast-fe.vercel.app). - 📱 Môn PRM393 (Mobile App Development with Flutter): - Front-End Mobile App: Flutter 3.x / Dart 3.x kiến trúc BLoC State Management, Offline-First SQLite Local Storage (omnicast_local.db), Native Scheduled Local Notifications trước 15 phút, Build bản cài đặt chính thức app-release.apk cho Android & hỗ trợ iOS.

## 🎯 Nguyên Tắc Phân Bổ Nhân Lực 4 Thành Viên (Đặc Thù Môn Học)

💡 Quy Tắc Phân Công Đặc Thù: - Thành viên 1, 2, 3 (P1, P2, P3): Đang học cả 2 môn PRN232 & PRM393 ➔ Đảm nhận cân bằng khối lượng Web/Backend và chia đều 3 module chính trên Mobile Flutter (~33.3% Mobile/người). - Thành viên 4 (P4): ĐÃ QUA MÔN PRM393 ➔ Chuyên trách toàn bộ PRN232 (~95-100% khối lượng tập trung vào gRPC AuditLogger Microservice, Cloud Vercel CI/CD Deployment, Seeding Data toàn diện, Rate Limiting Security, Stress Testing và QA). Hỗ trợ kiểm thử Smoke Test API Contract với Mobile Team.

## 🗓️ Lộ Trình 2 Đợt Review Tiến Độ Chuẩn

timeline
    title OmniCast — Lộ Trình 2 Đợt Review Dự Án
    Tuần 1 - 3 : Thiết Kế & MVP : Đặc Tả PRD v4.0 : Setup NestJS & Next.js : Auth JWT/RBAC & Seed Data : CRUD EPG & Anti-Conflict : Flutter Timeline LIVE NOW : Deploy Vercel Live : [🚩 REVIEW 1 - THIẾT KẾ & MVP]
    Tuần 4 - 8 : Nâng Cao & Đóng Gói : Dynamic Search & Filter : AI Curator & gRPC Audit : SQLite Offline Watchlist : Native Push 15p : Stress Test k6 : Build APK Release : [🚩 REVIEW 2 - SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH]

- 🚩 REVIEW 1 (Tuần 3): THIẾT KẾ & MVP (BẮT ĐẦU CODE)

  - Hoàn thiện tài liệu PRD, WBS phân công 3 người, thiết kế cơ sở dữ liệu Prisma Supabase (6 Models), Wireframes UI Cinema Dark, Protobuf specs gRPC, 52 Test Cases và kế hoạch nghiệm thu QA.

  - Khởi tạo source code, Migrate DB Supabase, Auth JWT/Argon2/RBAC, Seed Data toàn diện, CRUD Kênh & Chương trình + Thuật toán chống trùng lịch phát sóng, Giao diện Web EPG Grid 24h, Ứng dụng Flutter EPG Timeline cuộn 2 chiều hiển thị LIVE NOW, Video Trailer HD, Deploy Backend API & Frontend Web lên Vercel Live.

- 🚩 REVIEW 2 (Tuần 8): SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH & BẢO VỆ ĐỒ ÁN (FINAL RELEASE)

  - Dynamic Search & Filter Engine, AI Curator thẩm định phát sóng, gRPC AuditLogger Dashboard, SQLite Offline-First (omnicast_local.db), Native Local Notification hẹn giờ 15 phút, Rate Limiting, Stress Test k6, Đóng gói file cài đặt app-release.apk và bảo vệ trước Hội đồng Giảng viên.

## 📊 Bảng Phân Bổ Nhân Lực Theo Môn Học (Overview Matrix — 4 Thành Viên)

| Thành Viên | Trọng Trách Kỹ Thuật Chính | 💻🌐 Môn PRN232 (NestJS API + Next.js Web) | 📱 Môn PRM393 (Flutter Mobile App) | Tổng Số Tasks | Tỷ Trọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 👤 Member 1 (P1) — @TomOutfitTech Lead & Search Engine | • NestJS Architecture Setup, Prisma Schema Supabase (6 Models)• Auth Module JWT, PBKDF2/Argon2 & RBAC Guards (1, 2, 3)• Advanced Search & Filter Engine ($filter, $orderby)• Next.js Base Auth + Trang Search UI (app/search) | • Flutter BLoC Architecture Setup & Theme Cinema Dark• Flutter BLoC Auth (Login, Register, Splash)• Mobile Advanced Search Engine & Filter Chips• Secure Token Storage Mobile | 50 tasks(25 PRN / 25 PRM) | 25% |  |
| 👤 Member 2 (P2) — @phunvqe180136Broadcast Content & Notifications | • NestJS CRUD Kênh & Chương trình (ChannelsModule, ProgramsModule)• Thuật toán chống trùng lịch phát sóng (ConflictException)• Swagger Decorators & Validation DTOs• Next.js EPG Grid 24h, Modal CRUD & Trailer Player | • Flutter EPG Timeline LIVE NOW (Horizontal & Vertical)• Featured Carousel & Pull-to-Refresh Feed• Native Local Notification hẹn giờ trước 15p• Hero Animation & Video Player Trailer | 50 tasks(25 PRN / 25 PRM) | 25% |  |
| 👤 Member 3 (P3) — @teng122AI Integration & Mobile Offline Storage | • NestJS AiCuratorModule (kết nối OpenAI/TMDB & lưu Supabase Transaction)• Next.js AI Curator Studio (app/studio/curator)• Next.js Profile page & Status Badges (AiBadge.tsx)• gRPC AuditLogger Microservice & Dashboard | • Flutter AI Curator Studio (StaffCuratorScreen)• SQLite Local Storage (omnicast_local.db)• Offline Watchlist BLoC & Offline Banner Alert• Đóng gói bản cài đặt APK Release (app-release.apk) | 50 tasks(25 PRN / 25 PRM) | 25% |  |
| 👤 Member 4 (P4) — @TranThanhSonQE170080gRPC, DevOps Vercel, Data Seed & Security(Chuyên trách PRN232 — Đã qua PRM393) | • gRPC AuditLogger Microservice & audit_logger.proto• seed.ts nạp dữ liệu toàn diện (Admin, Kênh, Chương trình)• Next.js Admin Logs Viewer (app/admin/audit-logs)• Cấu hình Vercel CI/CD cho Backend API & Frontend Web• Rate Limiting Throttler, Helmet, Stress Test (k6) & Unit Tests | • Cấu hình Base URL API Live Vercel cho Mobile• Hỗ trợ Smoke Test API Contract với Mobile Team | 50 tasks(48 PRN / 2 PRM) | 25% |  |
| TỔNG CỘNG TOÀN BỘ DỰ ÁN |  | 123 tasks | 77 tasks | 200 TASKS | 100% |

## 🛡️ BẢNG QUY ĐỊNH MÃ SỐ ROLE CHUẨN TOÀN HỆ THỐNG (SYSTEM ROLES SPECIFICATION)

| Mã Số Role (int) | Định Danh Role | Tên Vai Trò Thực Tế | Phạm Vi Quyền Hạn Kỹ Thuật | Điểm Đến Sau Đăng Nhập |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Role = 1 | Staff | Biên Tập Viên Phát Sóng (Curator) | - CRUD Kênh truyền hình (BroadcastChannels)- CRUD Chương trình & Lập lịch EPG (BroadcastPrograms)- Kích hoạt thẩm định AI nội dung- Xuất bản lịch phát sóng | Web: /studio/curatorMobile: StaffCuratorScreen |
| Role = 2 | Viewer | Khán Giả Đăng Ký (Audience) | - Xem EPG thời gian thực (LIVE NOW)- Lọc và tìm kiếm nâng cao, xem Trailer HD- Lưu Watchlist ngoại tuyến (SQLite)- Hẹn giờ Native Push trước 15 phút | Web: /epgMobile: HomeScreen |
| Role = 3 | Admin | Quản Trị Viên (System Admin) | - Quản trị tài khoản (UserAccounts CRUD)- Cấp quyền/Đổi vai trò giữa Staff (1) và Viewer (2)- Giám sát vết kiểm toán gRPC (AuditLogs) | Web: /admin/dashboardMobile: AdminHubScreen |
| Role = 0 | Guest | Khách Vãng Lai | - Xem EPG và trailer công khai (Read-Only) | Web: /Mobile: LoginScreen / GuestFeed |

## 🗓️ Danh Sách Đầu Việc Kỹ Thuật Theo 2 Đợt Review (Review Milestones — 4 Thành Viên)

### 🚩 ĐỢT REVIEW 1 (Tuần 3): THIẾT KẾ & MVP (BẮT ĐẦU CODE)

Trọng tâm: Thẩm định và chốt toàn bộ yêu cầu dự án, thiết kế cơ sở dữ liệu 6 Models Prisma Supabase, thiết kế kiến trúc Modular NestJS & BLoC Flutter, Wireframes UI/UX Cinema Dark, đặc tả Protobuf gRPC, xây dựng bộ 52 Test Cases và kế hoạch nghiệm thu. Bắt đầu triển khai code từ Tuần 3.

#### 👤 Member 1 (P1) — Tech Lead & Auth

- 📄 [PRN232 - Design] Hoàn thiện tài liệu Đặc tả Kiến trúc Backend NestJS 11 Modular và Luồng dữ liệu Auth JWT/Argon2/PBKDF2.

- 📄 [PRN232 - Design] Thiết kế chi tiết Prisma Schema (schema.prisma): Khai báo đủ 6 Models (UserAccount, BroadcastChannel, BroadcastProgram, ProductionTag, BroadcastAiReport, AuditLog) với đầy đủ quan hệ 1-N, N-N, 1-1 và Unique Indexes.

- 📄 [PRN232 - Design] Thiết kế bảng đặc tả DTOs và Validation Rules cho Auth (RegisterDto, LoginDto, RefreshTokenDto) và RBAC Guards (Roles 1, 2, 3).

- 📄 [PRN232 - Design] Thiết kế luồng điều hướng Frontend Web Next.js theo Role và đặc tả giao diện Cinema Dark Theme (#0F1016).

- 📱 [PRM393 - Design] Thiết kế kiến trúc thư mục chuẩn Flutter BLoC Pattern (core/, data/, logic/, presentation/).

- 📱 [PRM393 - Design] Thiết kế Wireframe/UI Mockups cho màn hình Splash, Login, Register trên Mobile.

- 📱 [PRM393 - Design] Đặc tả kỹ thuật quản lý State AuthBloc và giải pháp lưu trữ an toàn flutter_secure_storage.

#### 👤 Member 2 (P2) — Broadcast Content Developer

- 📄 [PRN232 - Design] Đặc tả luồng nghiệp vụ quản lý Kênh (BroadcastChannels) và Chương trình phát sóng (BroadcastPrograms).

- 📄 [PRN232 - Design] Thiết kế thuật toán chống xung đột lịch phát sóng: Đặc tả logic toán học kiểm tra giao thoa khoảng thời gian [airDateTime, airDateTime + durationMinutes] trên cùng kênh chiếu.

- 📄 [PRN232 - Design] Thiết kế Wireframe giao diện Lưới lịch phát sóng EPG Grid Schedule 24h và Modal thêm/sửa chương trình trên Web Next.js.

- 📱 [PRM393 - Design] Thiết kế Wireframe giao diện EPG Timeline cuộn 2 chiều (Kênh ngang + Lịch dọc) và Video Trailer Player trên Flutter.

- 📱 [PRM393 - Design] Thiết kế đặc tả kỹ thuật tính năng Thông báo đẩy Native hẹn giờ xem trước 15 phút (flutter_local_notifications).

#### 👤 Member 3 (P3) — AI Integration & Mobile Offline Storage

- 📄 [PRN232 - Design] Đặc tả quy trình Thẩm định phát sóng AI (3 Agent: Sentiment Analyst, Compliance Auditor, Editorial Director) kết hợp OpenAI GPT-4o & TMDB Reviews.

- 📄 [PRN232 - Design] Thiết kế Wireframe giao diện Studio Biên tập AI (/studio/curator) dành riêng cho Staff trên Web Next.js.

- 📱 [PRM393 - Design] Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ omnicast_local.db gồm 2 bảng LocalWatchlist và EpgCache.

- 📱 [PRM393 - Design] Đặc tả kỹ thuật cơ chế Offline-First và hiển thị Offline Banner khi mất kết nối mạng.

#### 👤 Member 4 (P4) — gRPC, DevOps Vercel, Data Seed & Security (Chuyên trách PRN232)

- 📄 [PRN232 - Design] Thiết kế file đặc tả Protobuf gRPC audit_logger.proto cho microservice ghi vết kiểm toán Supabase.

- 📄 [PRN232 - Design] Thiết kế kịch bản dữ liệu mẫu toàn diện seed.ts (Admin, Staff, Viewer accounts, 5 Kênh truyền hình thực tế, bộ thẻ tags, 15 chương trình mẫu có video trailer HD).

- 📄 [PRN232 - Design] Thiết kế kiến trúc triển khai Cloud Vercel CI/CD cho cả Backend Web API (https://omnicast-api.vercel.app) và Frontend Web Portal (https://omnicast-fe.vercel.app).

- 📄 [PRN232 - Design] Xây dựng bộ tài liệu 52 Test Cases (TEST_CASES.md) và Kế hoạch kiểm thử nghiệm thu QA (Testing_Guide.md).

### 🚩 ĐỢT REVIEW 2 (Tuần 8): SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH & BẢO VỆ ĐỒ ÁN (FINAL RELEASE)

Trọng tâm: Hoàn thiện toàn bộ tính năng nâng cao: Dynamic Search & Filter Engine, AI Curator thẩm định phát sóng, gRPC AuditLogger Microservice & Admin Dashboard, SQLite Offline-First Watchlist, Native Local Notification hẹn giờ trước 15 phút, Rate Limiting Throttler, Helmet Security, Stress Test k6, Đóng gói app-release.apk, nghiệm thu toàn diện và bảo vệ trước Hội đồng.

#### 👤 Member 1 (P1) — Tech Lead & Auth

- 💻 [PRN232 - NestJS] Khởi tạo dự án NestJS 11+ (backend/) với TypeScript, cấu hình tsconfig.json và cài đặt packages cốt lõi.

- 💻 [PRN232 - NestJS] Implement prisma/schema.prisma 6 Models, chạy migration init_schema cập nhật lên Supabase Cloud PostgreSQL.

- 💻 [PRN232 - NestJS] Implement PrismaService.ts, AuthModule: AuthService.ts, AuthController.ts, JwtStrategy.ts, RolesGuard.ts, @Roles() Decorator.

- 💻 [PRN232 - NestJS] Cấu hình Swagger OpenAPI UI trong main.ts với nút Authorize Bearer JWT (https://omnicast-api.vercel.app/swagger).

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Khởi tạo ứng dụng Next.js 15 (frontend/), cấu hình Cinema Dark Theme, implement app/login/page.tsx, app/register/page.tsx và AuthContext.tsx.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Implement api-client.ts Axios instance tự động đính kèm Token và xử lý interceptor 401.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Implement Navbar và Sidebar responsive chuyển đổi phân luồng quyền.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Khởi tạo Flutter 3.x project mobile/, cấu hình dependencies BLoC, Dio, SecureStorage, Google Fonts.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement AppTheme.dart, TokenStorageHelper.dart, DioClient.dart kèm AuthInterceptor.dart trỏ tới API Live trên Vercel.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement AuthBloc.dart, SplashScreen.dart, LoginScreen.dart, RegisterScreen.dart trên Mobile.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement Reusable Widgets: CustomTextField.dart, PrimaryGradientButton.dart.

#### 👤 Member 2 (P2) — Broadcast Content Developer (Chủ trì Module Kênh & Lịch EPG)

- 💻 [PRN232 - NestJS] Implement ChannelsModule và ProgramsModule (Controllers, Services, Repositories).

- 💻 [PRN232 - NestJS] Implement DTOs có Swagger Decorators & Validation: CreateChannelDto, CreateProgramDto, UpdateProgramDto, ProgramFilterDto.

- 💻 [PRN232 - NestJS] Triển khai thuật toán chống xung đột lịch phát sóng: Kiểm tra giao thoa khung giờ chiếu trên cùng kênh ➔ Từ chối lưu và ném ConflictException (HTTP 409).

- 💻 [PRN232 - NestJS] Gắn Roles Guard @Roles('Staff', 'Admin') bảo vệ các endpoint tạo/sửa/xóa Channels và Programs.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Implement trang app/epg/page.tsx: Bảng lịch EPG Grid Schedule 24h đa kênh.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Implement ProgramModal.tsx cho Staff thêm/sửa chương trình kèm DateTimePicker và validation chống trùng giờ.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Implement LiveBadge.tsx nhấp nháy đỏ cho chương trình đang chiếu LIVE NOW.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Implement trang app/programs/[id]/page.tsx phát trailer video HD nhúng.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement ChannelBloc.dart, ProgramBloc.dart và Data Models (ChannelModel.dart, ProgramModel.dart).

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement EpgTimelineScreen.dart: Thanh chọn kênh cuộn ngang và danh sách lịch chiếu cuộn dọc.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement ProgramDetailScreen.dart phát trailer YouTube nhúng và widget LiveNowPulseWidget.dart.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement HomeFeedScreen.dart với FeaturedCarousel.dart trượt tự động và Pull-to-Refresh.

#### 👤 Member 3 (P3) — AI Integration & Mobile Offline Storage

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Implement trang app/profile/page.tsx hiển thị thông tin user và Role Badge, tích hợp toast popup sonner.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Implement hiệu ứng Shimmer Loading Skeleton khi tải danh sách kênh và lịch phát sóng.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Cài đặt thư viện pretty_dio_logger debug API, cấu hình Launcher Icon OmniCast cho Android.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement ProfileScreen.dart: Hiển thị thông tin cá nhân, Badge Role và nút Đăng xuất xóa cache.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement giao diện xử lý lỗi rớt mạng (Network Error View) và Responsive xoay ngang khi xem trailer.

#### 👤 Member 4 (P4) — gRPC, DevOps Vercel, Data Seed & Security (Chuyên trách PRN232)

- 💻 [PRN232 - NestJS] Implement prisma/seed.ts toàn diện: Seed 3 tài khoản mẫu, 5 Kênh truyền hình, bộ tags và 15 chương trình mẫu kèm trailer HD.

- 💻 [PRN232 - NestJS] Cấu hình Git Repository Monorepo, .gitignore, CORS Policy cho phép Frontend Web và Mobile gọi API.

- 💻 [PRN232 - NestJS] Deploy thành công NestJS Web API lên Vercel Live (https://omnicast-api.vercel.app), mở Swagger UI Live (/swagger).

- 💻 [PRN232 - NestJS] Cấu hình Environment Variables trên Vercel: ConnectionString Supabase PostgreSQL, JWT Secret, TMDB Key, OpenAI Key.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Deploy ứng dụng Web Next.js lên Vercel Live (https://omnicast-fe.vercel.app).

- 💻 [PRN232 - NestJS] Viết bộ Unit Tests bằng Jest cho thuật toán chống trùng lịch phát sóng của ProgramsService.

- 💻 [PRN232 - NestJS] Chuẩn hóa mã phản hồi HTTP Status Codes (200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 500).

- 📱 [PRM393 - Flutter Support] Cấu hình Base URL API Live Vercel cho Mobile Team (https://omnicast-api.vercel.app) và kiểm tra API Contract.

### 🚩 ĐỢT REVIEW 3 (Tuần 8): SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH & BẢO VỆ ĐỒ ÁN (FINAL RELEASE)

Trọng tâm: Hoàn thiện toàn bộ tính năng nâng cao: Dynamic Search & Filter Engine, AI Curator thẩm định phát sóng, gRPC AuditLogger Microservice & Admin Dashboard, SQLite Offline-First Watchlist, Native Local Notification hẹn giờ trước 15 phút, Rate Limiting Throttler, Helmet Security, Stress Test k6, Đóng gói app-release.apk, nghiệm thu toàn diện và bảo vệ trước Hội đồng.

#### 👤 Member 1 (P1) — Tech Lead & Search Engine (Chủ trì Module Tìm Kiếm Nâng Cao)

- 💻 [PRN232 - NestJS] Implement SearchModule trong NestJS: API GET /api/programs/search hỗ trợ dynamic filtering (thời lượng, tags, ngày chiếu, tên kênh, từ khóa) và sorting.

- 💻 [PRN232 - NestJS] Xây dựng Prisma Query Builder linh hoạt xử lý dynamic where và orderBy an toàn không bị SQL injection.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Implement trang app/search/page.tsx: Thanh tìm kiếm Search Bar kết hợp Filter Chips động.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Implement query-builder.ts đồng bộ trạng thái filter lên URL Query Params.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement SearchRemoteProvider.dart, SearchBloc.dart và AdvancedSearchScreen.dart trên Mobile.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement Widget FilterChipsGroup.dart và xử lý Debounce tìm kiếm (300ms) tránh spam request.

- 💻 [PRN232 - NestJS] Viết Unit Tests với Jest cho AuthService và Roles Guards.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Viết Widget Tests cho luồng Auth và BLoC Tests cho SearchBloc.

- 🎤 Chung: Tham gia tổng duyệt và bảo vệ module Auth & Search Engine trước Hội đồng.

#### 👤 Member 2 (P2) — Broadcast Content Developer (Chủ trì Thông Báo Native 15p)

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Hiển thị khối thông tin “Nhận định Thẩm định AI” trong trang chi tiết chương trình app/programs/[id]/page.tsx.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement AiReportCard.dart và nút tương tác “Thêm vào Watchlist” tại màn hình ProgramDetailScreen.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Thêm thư viện flutter_local_notifications và timezone vào dự án Mobile.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Cấu hình quyền thông báo trong AndroidManifest.xml (POST_NOTIFICATIONS, SCHEDULE_EXACT_ALARM, RECEIVE_BOOT_COMPLETED).

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement LocalNotificationService.dart: Khởi tạo Channel thông báo ưu tiên cao với âm thanh và rung.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Triển khai hàm đặt lịch thông báo: Kích hoạt trước giờ chiếu 15 phút (AirDateTime - 15m).

- 📱 [PRM393 - Flutter] Xử lý sự kiện khi bấm thông báo: Tự động mở app và chuyển thẳng tới ProgramDetailScreen.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Tinh chỉnh hiệu ứng chuyển cảnh Hero Animation từ EPG sang màn hình Chi tiết.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Tối ưu SEO Meta Tags động (generateMetadata), OpenGraph Images cho từng chương trình.

- 🎤 Chung: Tham gia tổng duyệt và bảo vệ module EPG & Thông báo Native 15p trước Hội đồng.

#### 👤 Member 3 (P3) — AI Integration & Mobile Offline Storage

- 💻 [PRN232 - NestJS] Implement AiCuratorModule trong NestJS: Controller POST /api/ai-curator/analyze/:programId (@Roles('Staff')), gọi dịch vụ AI (OpenAI GPT-4o + TMDB) và lưu kết quả vào BroadcastAiReport bằng Prisma Transaction.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Implement trang app/studio/curator/page.tsx dành cho Staff: Bảng chương trình, nút kích hoạt AI, hiệu ứng Shimmer và component AiBadge.tsx phát sáng 3 tông màu.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement AiCuratorBloc.dart và StaffCuratorScreen.dart trên Mobile cho phép biên tập viên kích hoạt AI và xem kết quả trực tiếp.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Thêm thư viện sqflite và path, implement SQLiteDatabaseHelper.dart khởi tạo database omnicast_local.db.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Tạo bảng LocalWatchlist và EpgCache, implement các hàm CRUD SQLite.

- 📱 [PRM393 - Flutter] Implement WatchlistBloc.dart, WatchlistScreen.dart, widget WatchlistCard.dart và OfflineBannerWidget.dart (tự động nhận diện mất mạng, đọc Watchlist từ SQLite trơn tru).

- 📱 [PRM393 - Flutter] Chạy lệnh đóng gói bản phát hành chính thức: flutter build apk --release (Dung lượng ≤ 25MB).

- 📱 [PRM393 - Flutter] Cài đặt file app-release.apk lên thiết bị Android thật, kiểm thử thực tế toàn bộ tính năng với Backend Vercel Live.

- 🎤 Chung: Tham gia tổng duyệt và bảo vệ module AI Studio & SQLite Offline trước Hội đồng.

#### 👤 Member 4 (P4) — gRPC, DevOps Vercel, Data Seed & Security (Chuyên trách PRN232)

- 💻 [PRN232 - NestJS] Implement AuditLoggerModule trong NestJS: Tạo gRPC Microservice Service ghi nhận vết kiểm toán vào bảng AuditLogs trên Supabase bất đồng bộ.

- 💻 [PRN232 - NestJS] Implement AuditInterceptor.ts tự động ghi log vết kiểm toán mỗi khi Staff chỉnh sửa lịch hoặc chạy AI.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Implement trang app/admin/audit-logs/page.tsx dành cho Admin (Role = 3): Bảng dữ liệu xem chi tiết lịch sử vết kiểm toán.

- 💻 [PRN232 - NestJS] Cấu hình Rate Limiting (@nestjs/throttler) và Helmet bảo mật chống DoS/DDoS trên NestJS.

- 💻 [PRN232 - NestJS] Thực hiện kiểm thử tải (Stress Test) bằng k6 / Postman Runner đảm bảo API trên Vercel chịu tải tốt 20 concurrent users.

- 🌐 [PRN232 - Next.js] Tối ưu hiệu năng tải trang Web (Google Lighthouse Score ≥ 90/100).

- 📖 Chung: Hoàn thiện tài liệu README.md, TEST_CASES.md, Testing_Guide.md và kiểm thử Smoke Test toàn bộ hệ thống.

- 📱 [PRM393 - Flutter Support] Hỗ trợ kiểm thử Smoke Test API Contract giữa NestJS Live Backend và Flutter Mobile App trước khi đóng gói APK.

- 🎤 Chung: Tham gia tổng duyệt và bảo vệ module gRPC & Cloud Deployment trước Giảng viên.

## 👤 Chi Tiết Công Việc Từng Cá Nhân (Person 1 ➔ Person 4)

### 👤 PERSON 1 — Tech Lead, Architecture & Search Engine | 50 tasks

#### 💻🌐 PHẦN 1: MÔN PRN232 (NESTJS CORE API & NEXT.JS WEB CLIENT) — 25 tasks

- [Review 1] Hoàn thiện tài liệu Đặc tả Kiến trúc Backend NestJS 11 Modular và Luồng dữ liệu Auth JWT/Argon2/PBKDF2.

- [Review 1] Thiết kế chi tiết Prisma Schema (schema.prisma) 6 Models trên Supabase PostgreSQL.

- [Review 1] Thiết kế bảng đặc tả DTOs và Validation Rules cho Auth và RBAC Guards (Roles 1, 2, 3).

- [Review 1] Thiết kế luồng điều hướng Frontend Web Next.js theo Role và đặc tả Cinema Dark Theme.

- [Review 2] Khởi tạo dự án NestJS 11+ (backend/) với TypeScript, cấu hình tsconfig.json.

- [Review 2] Cài đặt các gói npm cốt lõi: @nestjs/passport, @nestjs/jwt, @nestjs/swagger, passport-jwt, prisma, @prisma/client, argon2, class-validator, class-transformer.

- [Review 2] Implement prisma/schema.prisma đầy đủ 6 Models và quan hệ.

- [Review 2] Chạy lệnh Migration: npx prisma migrate dev --name init_schema cập nhật lên Supabase Cloud.

- [Review 2] Implement PrismaService.ts quản lý kết nối cơ sở dữ liệu.

- [Review 2] Implement DTOs xác thực: RegisterDto, LoginDto, RefreshTokenDto có Swagger Decorators.

- [Review 2] Implement AuthService.ts xử lý băm mật khẩu Argon2/PBKDF2, sinh Access Token JWT và Refresh Token.

- [Review 2] Implement AuthController.ts (/api/auth/register, /api/auth/login, /api/auth/refresh-token, /api/auth/logout).

- [Review 2] Implement JwtStrategy.ts, RolesGuard.ts và @Roles() custom decorator.

- [Review 2] Cấu hình Swagger OpenAPI UI trong main.ts có hỗ trợ nút Authorize Bearer Token.

- [Review 2] Cấu hình Global ValidationPipe và Global Exception Filter chuẩn RFC 7807.

- [Review 2] Khởi tạo dự án Next.js 15 (frontend/) (App Router, TypeScript, Tailwind CSS).

- [Review 2] Implement trang app/login/page.tsx và app/register/page.tsx trên Next.js điều hướng theo mã Role.

- [Review 2] Implement AuthContext.tsx quản lý phiên đăng nhập và lưu token trên Web Client.

- [Review 2] Implement Axios Client api-client.ts tự động đính kèm Token và xử lý interceptor 401.

- [Review 2] Implement Navigation Bar và Responsive Sidebar trên Next.js.

- [Review 2] Implement SearchModule trong NestJS: Cung cấp API GET /api/programs/search hỗ trợ dynamic filtering.

- [Review 2] Xây dựng Prisma Query Builder linh hoạt xử lý dynamic where và orderBy an toàn.

- [Review 2] Implement trang app/search/page.tsx trên Next.js: Search Bar + Filter Chips Controls.

- [Review 2] Implement query-builder.ts chuyển đổi trạng thái Filter thành Query String chuẩn trên Next.js.

- [Review 2] Viết Unit Tests với Jest cho AuthService và kiểm tra phân quyền Roles Guards.

#### 📱 PHẦN 2: MÔN PRM393 (FLUTTER MOBILE APPLICATION) — 25 tasks

- [Review 1] Thiết lập cấu trúc thư mục chuẩn BLoC Pattern (core/, data/, logic/, presentation/).

- [Review 1] Thiết kế Wireframe/UI Mockups cho màn hình Splash, Login, Register trên Mobile.

- [Review 1] Đặc tả kỹ thuật quản lý State AuthBloc và giải pháp lưu trữ flutter_secure_storage.

- [Review 2] Khởi tạo dự án Flutter 3.x mobile/ (Dart 3.x).

- [Review 2] Cấu hình dependencies trong pubspec.yaml (flutter_bloc, dio, flutter_secure_storage, google_fonts, shimmer).

- [Review 2] Implement AppTheme.dart (Cinema Dark Palette, Google Font Inter).

- [Review 2] Implement DioClient.dart cấu hình Base URL trỏ về API Live trên Vercel (https://omnicast-api.vercel.app).

- [Review 2] Implement AuthInterceptor.dart tự động chèn JWT Token và refresh token ngầm khi nhận HTTP 401.

- [Review 2] Implement TokenStorageHelper.dart bọc bảo mật với flutter_secure_storage.

- [Review 2] Implement UserModel.dart có fromJson() và toJson().

- [Review 2] Implement AuthBloc.dart, AuthEvent.dart, AuthState.dart.

- [Review 2] Implement SplashScreen.dart tự động kiểm tra token khi mở app.

- [Review 2] Implement LoginScreen.dart và RegisterScreen.dart trên Mobile.

- [Review 2] Implement Form Validation cho Email và Mật khẩu trên Flutter.

- [Review 2] Implement Reusable Widgets: CustomTextField.dart, PrimaryGradientButton.dart.

- [Review 2] Implement Dart Data Models: ChannelModel.dart và ProgramModel.dart kế thừa Equatable.

- [Review 2] Implement AppBottomNavBar.dart chuyển đổi giữa các màn hình chính.

- [Review 2] Implement SearchRemoteProvider.dart gọi endpoint tìm kiếm nâng cao trong Flutter.

- [Review 2] Implement SearchBloc.dart xử lý tìm kiếm và lọc dữ liệu động trong Flutter.

- [Review 2] Implement AdvancedSearchScreen.dart với thanh tìm kiếm Search Bar trong Flutter.

- [Review 2] Implement Widget FilterChipsGroup.dart (Thể loại, Thời lượng >60p, Khung giờ) trong Flutter.

- [Review 2] Xử lý Debounce tìm kiếm (300ms) tránh spam request lên server.

- [Review 2] Tối ưu hóa hiệu năng giao tiếp giữa các BLoC trong Flutter, giải phóng tài nguyên Streams.

- [Review 2] Viết Widget Tests cho luồng Đăng nhập, Đăng ký và Đăng xuất trong Flutter.

- [Review 2] Viết BLoC Tests cho SearchBloc và tham gia bảo vệ đồ án trước Hội đồng.

### 👤 PERSON 2 — Broadcast Content, EPG Schedule & Native Notifications | 50 tasks

#### 💻🌐 PHẦN 1: MÔN PRN232 (NESTJS CORE API & NEXT.JS WEB CLIENT) — 25 tasks

- [Review 1] Đặc tả luồng nghiệp vụ quản lý Kênh (BroadcastChannels) và Chương trình phát sóng (BroadcastPrograms).

- [Review 1] Thiết kế thuật toán chống xung đột lịch phát sóng: Đặc tả logic kiểm tra giao thoa khung giờ trên cùng kênh.

- [Review 1] Thiết kế Wireframe giao diện Lưới lịch phát sóng EPG Grid Schedule 24h và Modal thêm/sửa chương trình.

- [Review 2] Implement ChannelsModule: ChannelsController.ts, ChannelsService.ts.

- [Review 2] Implement ProgramsModule: ProgramsController.ts, ProgramsService.ts.

- [Review 2] Implement DTOs: CreateChannelDto, CreateProgramDto, UpdateProgramDto, ProgramFilterDto kèm validation decorators.

- [Review 2] Implement logic CRUD Kênh trong ChannelsService.ts.

- [Review 2] Implement logic CRUD Chương trình trong ProgramsService.ts.

- [Review 2] Triển khai thuật toán chống xung đột lịch phát sóng trên cùng kênh (Ném ConflictException HTTP 409).

- [Review 2] Gắn Roles Guard @Roles('Staff', 'Admin') cho các endpoint tạo/sửa/xóa Channels và Programs.

- [Review 2] Bổ sung Swagger API Documentation đầy đủ (@ApiOperation, @ApiResponse) cho tất cả endpoints.

- [Review 2] Implement Reusable Components: TextInput.tsx, PasswordInput.tsx, GradientButton.tsx.

- [Review 2] Implement Form Validation bằng zod và react-hook-form trên Next.js.

- [Review 2] Implement trang app/epg/page.tsx trên Next.js: Bảng lịch EPG Grid Schedule 24 giờ.

- [Review 2] Implement ProgramModal.tsx trên Next.js dành cho Staff thêm/sửa chương trình kèm validation trùng giờ.

- [Review 2] Implement component LiveBadge.tsx nhấp nháy đỏ cho chương trình đang chiếu LIVE NOW.

- [Review 2] Implement trang app/programs/[id]/page.tsx trên Next.js phát video trailer nhúng HD.

- [Review 2] Implement DateFilterBar.tsx trên Next.js chọn ngày phát sóng.

- [Review 2] Hiển thị khối “Nhận định Thẩm định AI” trong trang chi tiết chương trình Next.js app/programs/[id]/page.tsx.

- [Review 2] Viết Unit Tests với Jest cho thuật toán chống trùng giờ chiếu của ProgramsService (các ca biên trùng đầu, đuôi, bao trùm).

- [Review 2] Tối ưu hóa SEO Meta Tags cho các trang chương trình trên Next.js (generateMetadata, OpenGraph).

- [Review 2] Đảm bảo tính tương thích hiển thị trên Chrome, Safari, Edge và thiết bị di động.

- [Review 2] Xử lý trạng thái rỗng khi kênh chưa có lịch phát sóng trong ngày trên Web.

- [Review 2] Tối ưu hiển thị hình ảnh Banner chương trình trên Next.js qua next/image.

- [Review 2] Tham gia buổi tổng duyệt và bảo vệ module EPG trước Hội đồng.

#### 📱 PHẦN 2: MÔN PRM393 (FLUTTER MOBILE APPLICATION) — 25 tasks

- [Review 1] Thiết kế Wireframe giao diện EPG Timeline cuộn 2 chiều và Video Trailer Player trên Flutter.

- [Review 1] Thiết kế đặc tả kỹ thuật tính năng Thông báo đẩy Native hẹn giờ xem trước 15 phút.

- [Review 2] Implement các Reusable Form Widgets trên Mobile: CustomTextField.dart, PrimaryButton.dart.

- [Review 2] Tích hợp Regex Validation cho Form Đăng nhập và Đăng ký trên Flutter.

- [Review 2] Implement EpgRemoteProvider.dart và EpgRepository.dart trong Flutter.

- [Review 2] Implement ChannelBloc.dart và ProgramBloc.dart trong Flutter.

- [Review 2] Implement EpgTimelineScreen.dart: Thanh chọn kênh cuộn ngang và lịch chiếu cuộn dọc.

- [Review 2] Implement ProgramDetailScreen.dart trong Flutter tích hợp gói youtube_player_flutter.

- [Review 2] Implement LiveNowPulseWidget.dart hiển thị huy hiệu phát sáng trực quan trên Mobile.

- [Review 2] Implement bộ lọc ngày (Hôm nay, Ngày mai, Lịch tuần) trên Mobile.

- [Review 2] Implement màn hình HomeFeedScreen.dart trong Flutter: Widget FeaturedCarousel.dart trượt tự động.

- [Review 2] Tích hợp tính năng Pull-to-Refresh trên màn hình Home và EPG.

- [Review 2] Xử lý hiệu ứng Shimmer Loading khi đang tải dữ liệu danh sách chương trình.

- [Review 2] Implement AiReportCard.dart hiển thị phân tích của Ban kiểm duyệt AI trong màn hình Chi tiết.

- [Review 2] Implement nút tương tác “Thêm vào Watchlist” tại màn hình ProgramDetailScreen.

- [Review 2] Implement nút “Chạy đánh giá AI” (chỉ hiển thị khi tài khoản đăng nhập là Staff Role = 1).

- [Review 2] Viết BLoC Tests cho ChannelBloc và ProgramBloc.

- [Review 2] Viết Widget Tests cho màn hình ProgramDetailScreen.

- [Review 2] Tinh chỉnh hiệu ứng chuyển cảnh Hero Animation từ danh sách EPG sang màn hình Chi tiết.

- [Review 2] Kiểm thử hiển thị video trailer HD mượt mà khi xoay ngang màn hình (Landscape Mode).

- [Review 2] Thêm thư viện flutter_local_notifications và timezone vào dự án Mobile.

- [Review 2] Cấu hình quyền thông báo (Permissions) trong file AndroidManifest.xml (POST_NOTIFICATIONS, SCHEDULE_EXACT_ALARM, RECEIVE_BOOT_COMPLETED).

- [Review 2] Implement LocalNotificationService.dart: Cấu hình Channel thông báo ưu tiên cao với âm thanh và rung.

- [Review 2] Triển khai hàm đặt lịch thông báo: Kích hoạt trước giờ chiếu 15 phút (AirDateTime - 15m).

- [Review 2] Xử lý sự kiện khi bấm thông báo: Tự động mở app và chuyển thẳng tới ProgramDetailScreen.

### 👤 PERSON 3 — AI Integration & Mobile Offline Storage | 50 tasks

#### 💻🌐 PHẦN 1: MÔN PRN232 (NESTJS AI CURATOR & NEXT.JS WEB CLIENT) — 25 tasks

- [Review 1] Đặc tả quy trình Thẩm định phát sóng AI (3 Agent: Sentiment, Compliance, Editorial) kết hợp OpenAI GPT-4o & TMDB.

- [Review 1] Thiết kế Wireframe giao diện Studio Biên tập AI (/studio/curator) dành riêng cho Staff.

- [Review 2] Implement trang app/profile/page.tsx trên Next.js hiển thị thông tin user và Role Badge.

- [Review 2] Bắt lỗi API hiển thị Toast thông báo popup trên Next.js (sonner).

- [Review 2] Implement hiệu ứng Shimmer Loading Skeleton khi đang tải danh sách kênh và lịch phát sóng EPG trên Next.js.

- [Review 2] Tối ưu hiển thị Avatar người dùng và Badge vai trò trên Navbar.

- [Review 2] Implement AiCuratorModule trong NestJS: Controller POST /api/ai-curator/analyze/:programId (@Roles('Staff')), gọi dịch vụ AI thẩm định và lưu kết quả vào BroadcastAiReport bằng Prisma Transaction.

- [Review 2] Implement AiCuratorService.ts trong NestJS quản lý logic thẩm định cảm xúc khán giả, phân loại độ tuổi và đề xuất khung giờ phát sóng.

- [Review 2] Implement DTOs cho AI Curator: AiAnalyzeRequestDto, AiReportResponseDto.

- [Review 2] Implement trang app/studio/curator/page.tsx trên Next.js dành riêng cho Staff kèm hiệu ứng Shimmer tiến trình thẩm định.

- [Review 2] Implement component AiBadge.tsx hiển thị badge phát sáng (PRIME TIME, STANDARD, RESTRICTED).

- [Review 2] Tích hợp Modal xem chi tiết kết quả thẩm định AI trên Web Studio.

- [Review 2] Tinh chỉnh UI AI Curator Studio: Nút “Xuất bản ngay” sau khi nhận kết quả thẩm định AI thành công.

- [Review 2] Viết Unit Test cho AiCuratorService trong NestJS.

- [Review 2] Kiểm thử phân quyền Staff khi gọi API thẩm định AI.

- [Review 2] Kiểm tra hiển thị báo cáo AI trên nhiều trình duyệt Web khác nhau.

- [Review 2] Tinh chỉnh hiệu ứng loading khi bấm nút kích hoạt AI trên Web Studio.

- [Review 2] Xử lý hiển thị trạng thái chờ khi AI xử lý lâu (>10s).

- [Review 2] Tối ưu hóa Bundle Size và CSS animations trên Web AI Studio.

- [Review 2] Kiểm thử luồng xuất bản chương trình từ Studio ra EPG công khai.

- [Review 2] Kiểm tra tích hợp dữ liệu AI Report vào Prisma Database Supabase.

- [Review 2] Rà soát giao diện Profile cá nhân và đổi mật khẩu trên Web.

- [Review 2] Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng tính năng Studio AI Curator vào README.md.

- [Review 2] Kiểm thử kịch bản rollback transaction khi lưu kết quả AI bị lỗi.

- [Review 2] Tham gia tổng duyệt và bảo vệ module AI Web Studio trước Giảng viên.

#### 📱 PHẦN 2: MÔN PRM393 (FLUTTER MOBILE APPLICATION) — 25 tasks

- [Review 1] Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ omnicast_local.db gồm 2 bảng LocalWatchlist và EpgCache.

- [Review 1] Đặc tả kỹ thuật cơ chế Offline-First và hiển thị Offline Banner khi mất kết nối mạng.

- [Review 2] Cài đặt và cấu hình thư viện pretty_dio_logger phục vụ debug API Mobile.

- [Review 2] Thiết lập icon launcher ứng dụng OmniCast cho Android.

- [Review 2] Implement ProfileScreen.dart: Hiển thị thông tin người dùng, Badge Role (Staff / Viewer / Admin), nút “Đăng xuất” xóa sạch cache.

- [Review 2] Implement giao diện xử lý lỗi rớt mạng (Network Error View) kèm nút bấm “Thử lại”.

- [Review 2] Tối ưu hiển thị Responsive trên màn hình xoay ngang (Landscape Mode) khi xem trailer.

- [Review 2] Implement AiCuratorRemoteProvider.dart gọi API kích hoạt AI trong Flutter.

- [Review 2] Implement AiCuratorBloc.dart quản lý chu kỳ trạng thái xử lý AI trong Flutter.

- [Review 2] Implement StaffCuratorScreen.dart dành riêng cho biên tập viên trong Flutter.

- [Review 2] Thêm thư viện sqflite và path vào pubspec.yaml.

- [Review 2] Implement SQLiteDatabaseHelper.dart: Khởi tạo database omnicast_local.db.

- [Review 2] Tạo bảng LocalWatchlist và các phương thức CRUD SQLite (insert, getAll, delete, isExist).

- [Review 2] Tạo bảng EpgCache lưu trữ JSON cache của trang chủ EPG.

- [Review 2] Implement WatchlistRepository.dart điều phối dữ liệu giữa Remote và Local.

- [Review 2] Implement WatchlistBloc.dart quản lý trạng thái danh sách yêu thích.

- [Review 2] Implement WatchlistScreen.dart hiển thị các chương trình đã lưu.

- [Review 2] Implement Widget WatchlistCard.dart hiển thị chi tiết và nút xóa khỏi Watchlist.

- [Review 2] Tích hợp thư viện connectivity_plus lắng nghe trạng thái mạng thiết bị.

- [Review 2] Implement Banner “Chế độ Ngoại tuyến”: Hiển thị dải cảnh báo màu vàng khi ngắt mạng.

- [Review 2] Kiểm thử kịch bản ngắt mạng: Bật Airplane Mode, app vẫn đọc Watchlist mượt mà từ SQLite.

- [Review 2] Viết BLoC Tests cho AiCuratorBloc và WatchlistBloc.

- [Review 2] Chạy lệnh đóng gói bản phát hành chính thức: flutter build apk --release (Dung lượng ≤ 25MB).

- [Review 2] Cài đặt file app-release.apk lên thiết bị Android thật, kiểm thử toàn bộ tính năng và bảo vệ trước Giảng viên.

- [Review 2] Tinh chỉnh hiệu năng SQLite Local Cache khi lưu trữ trên 100 mục Watchlist.

### 👤 PERSON 4 — gRPC Microservice, Cloud DevOps Vercel, Data Seed & Security | 50 tasks

(Chuyên trách Môn PRN232 — Đã hoàn thành môn PRM393)

#### 💻🌐 PHẦN 1: MÔN PRN232 (NESTJS GRPC, VERCEL DEVOPS & NEXT.JS ADMIN) — 48 tasks

- [Review 1] Thiết kế file đặc tả Protobuf gRPC audit_logger.proto cho microservice ghi vết kiểm toán Supabase.

- [Review 1] Thiết kế kịch bản dữ liệu mẫu toàn diện seed.ts (Admin, Staff, Viewer accounts, 5 Kênh truyền hình, bộ tags, 15 chương trình).

- [Review 1] Thiết kế kiến trúc triển khai Cloud Vercel CI/CD cho Backend Web API và Frontend Web Portal.

- [Review 1] Xây dựng bộ tài liệu 52 Test Cases (TEST_CASES.md) và Kế hoạch kiểm thử nghiệm thu QA (Testing_Guide.md).

- [Review 2] Implement prisma/seed.ts toàn diện: Seed 3 tài khoản mẫu, 5 Kênh truyền hình, bộ tags và 15 chương trình mẫu kèm trailer HD.

- [Review 2] Cấu hình scripts nạp seed data tự động trong package.json.

- [Review 2] Khởi tạo thư mục protos/ và implement file đặc tả protobuf audit_logger.proto.

- [Review 2] Thiết lập Git Repository Monorepo, phân nhánh main, cấu hình .gitignore.

- [Review 2] Khởi tạo file TESTING.md và bảng theo dõi Smoke Test chung.

- [Review 2] Cấu hình CORS Policy trong main.ts cho phép các domain Frontend truy cập an toàn.

- [Review 2] Cấu hình triển khai Backend Web API lên Vercel (vercel.json) ngay từ Stage 1.

- [Review 2] Cấu hình biến môi trường trên Vercel: ConnectionString Supabase, JWT Secret, TMDB Key, OpenAI Key.

- [Review 2] Deploy thành công NestJS Web API lên Vercel với đường dẫn HTTPS công khai (https://omnicast-api.vercel.app).

- [Review 2] Kiểm tra kết nối từ Backend Vercel đến Cloud Supabase PostgreSQL và mở Swagger UI Live (https://omnicast-api.vercel.app/swagger).

- [Review 2] Deploy ứng dụng Next.js lên Vercel (https://omnicast-fe.vercel.app).

- [Review 2] Cấu hình biến môi trường NEXT_PUBLIC_API_URL trỏ tới Backend Live trên Vercel.

- [Review 2] Tối ưu hóa hiệu năng truy vấn API danh sách EPG đảm bảo thời gian phản hồi ≤ 200ms trên Vercel.

- [Review 2] Kiểm tra Swagger Live trên Vercel cho 100% các endpoint CRUD Channels và Programs.

- [Review 2] Viết bộ Unit Tests bằng Jest cho thuật toán chống trùng lịch phát sóng của ProgramsService.

- [Review 2] Chuẩn hóa các mã phản hồi HTTP Status Codes (200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 500).

- [Review 2] Implement AuditLoggerModule trong NestJS: Tạo gRPC Microservice Service ghi nhận vết kiểm toán vào bảng AuditLogs trên Supabase bất đồng bộ.

- [Review 2] Implement AuditInterceptor.ts tự động ghi log vết kiểm toán mỗi khi Staff chỉnh sửa lịch hoặc chạy AI.

- [Review 2] Implement trang app/admin/audit-logs/page.tsx trên Next.js xem vết kiểm toán gRPC cho Admin (Role = 3).

- [Review 2] Cấu hình gRPC channel và protobuf compiler script tự động trong NestJS.

- [Review 2] Viết Unit Tests với Jest cho AuditLoggerService trong NestJS.

- [Review 2] Cấu hình Rate Limiting (@nestjs/throttler) và Helmet bảo mật chống DoS/DDoS trên NestJS.

- [Review 2] Thực hiện kiểm thử tải (Stress Test) bằng k6 / Postman Runner đảm bảo API trên Vercel chịu tải tốt 20 concurrent users.

- [Review 2] Kiểm tra mã hóa HTTPS, SSL Supabase và bảo mật toàn bộ secrets trên Vercel Dashboard.

- [Review 2] Tối ưu hiệu năng tải trang Web (Google Lighthouse Score ≥ 90/100), kiểm tra CI/CD Auto-deploy trên Vercel.

- [Review 2] Khởi tạo file README.md hướng dẫn Setup, Migrations và Link Live Swagger API.

- [Review 2] Khởi tạo file README.md repo Web Portal và hoàn tất bảng kiểm thử nghiệm thu TESTING.md.

- [Review 2] Rà soát toàn bộ cấu hình CORS và HTTP-Only Cookie bảo mật giữa Next.js và NestJS Backend.

- [Review 2] Kiểm tra độ trễ (latency) của gRPC Audit Logger dưới 10ms.

- [Review 2] Kiểm tra log error trên Vercel Dashboard và cấu hình alert khi service gặp sự cố.

- [Review 2] Rà soát các biến môi trường nhạy cảm trong toàn bộ repository, đảm bảo không bị lộ trên Git.

- [Review 2] Viết tài liệu đặc tả kiến trúc Cloud DevOps & gRPC Audit Log.

- [Review 2] Kiểm thử kịch bản phục hồi sau lỗi (Failover) của database Supabase và backend API.

- [Review 2] Tham gia tổng duyệt và bảo vệ module gRPC & Cloud Deployment trước Giảng viên.

- [Review 2] Hỗ trợ kỹ thuật cho toàn đội trong suốt buổi thuyết trình trước Hội đồng.

- [Review 2] Đóng gói source code và tài liệu bàn giao hoàn chỉnh dự án.

#### 📱 PHẦN 2: HỖ TRỢ KIỂM THỬ TÍCH HỢP MOBILE (PRM393 SUPPORT) — 2 tasks

- [Review 1] Cấu hình Base URL API Live Vercel cho Mobile Team (https://omnicast-api.vercel.app).

- [Review 2] Hỗ trợ kiểm thử Smoke Test API Contract giữa NestJS Live Backend và Flutter Mobile App trước khi đóng gói APK.

## 🧪 Bảng Kế Hoạch Smoke Test Tự Động & Nghiệm Thu (Testing Checklist)

- Môn PRN232 (NestJS Backend API + Web Next.js 15):

  - Đăng ký tài khoản trên Web Next.js, mật khẩu băm Argon2/PBKDF2 trong Supabase, cấp Role mặc định 2 (Viewer).

  - Đăng nhập nhận cặp Access Token (JWT) và Refresh Token; đăng nhập sai mật khẩu hiển thị toast lỗi inline.

  - Hết hạn Access Token: Interceptor tự động refresh token ngầm, phiên làm việc không bị ngắt quãng.

  - Đăng nhập tài khoản Viewer truy cập /admin/dashboard hoặc gọi API Staff trả về HTTP 403 Forbidden.

  - Thêm 2 chương trình trùng giờ trên cùng 1 kênh: NestJS Backend chặn và báo lỗi HTTP 409 Conflict.

  - Gửi truy vấn tìm kiếm nâng cao: Trả kết quả JSON chuẩn xác trong < 200ms.

  - Biên tập viên (Staff) bấm “Kích hoạt Thẩm định AI” trên Web: NestJS chạy quy trình thẩm định 3 Agent hoàn tất trong ≤ 25s, lưu báo cáo vào Supabase.

  - Backend ghi log nội bộ qua gRPC AuditLogger Service, Admin mở trang /admin/audit-logs xem được toàn bộ lịch sử.

  - NestJS Backend API chạy trực tiếp trên Vercel (URL HTTPS công khai), mở Swagger UI (/swagger) kiểm thử thông suốt.

  - Frontend Web chạy trực tiếp trên Vercel, phản hồi nhanh và bảo mật.

- Môn PRM393 (Mobile Application Flutter 3.x):

  - Đăng ký / Đăng nhập thành công trên ứng dụng di động Flutter, lưu token an toàn trong flutter_secure_storage.

  - Lịch EPG Timeline hiển thị mượt mà với thanh chọn kênh cuộn ngang và danh sách chương trình cuộn dọc.

  - Đến đúng giờ chiếu: Thẻ chương trình trên Mobile hiển thị nhấp nháy huy hiệu LIVE NOW màu đỏ.

  - Mở xem video trailer HD trực tiếp trong app qua trình phát YouTube nhúng không bị giật lag.

  - Thanh tìm kiếm nâng cao và Filter Chips lọc dữ liệu nhanh chóng qua API.

  - Bật chế độ máy bay (Airplane Mode): Ứng dụng hiển thị Banner màu vàng “Chế độ Ngoại tuyến”, mở xem Watchlist từ SQLite trơn tru.

  - Bấm “Nhắc tôi”: Điện thoại lập lịch và nhận được Local Notification Native trước 15 phút giờ phát sóng.

  - File app-release.apk (≤ 25MB) cài đặt và hoạt động ổn định trên thiết bị Android thật.

**

## ? Ho�n th�nh 14 Gap � Round 4 (Oct 2026)

Ph?n b? sung du?i d�y ghi nh?n 14 gap cu?i c�ng d� du?c d�ng theo k? ho?ch ho�n_th�nh_omnicast_�_14_gap_c�n_l?i.

### Backend (4 gaps)

- ? B1 � gRPC Audit Logger microservice: tri?n khai standalone NestJS gRPC service t?i ackend/microservices/audit-logger/. Proto file: protos/audit_logger.proto. H? tr? Write (idempotent qua entry.id) + Stream (server-streaming). Dockerfile distroless + docker-compose.yml + render.yaml d? deploy l�n Render/Railway. AuditLoggerService ? main backend t? d?ng forward qua gRPC khi c� AUDIT_LOGGER_GRPC_URL (fail-open).

- ? B2 � Migration 007 AI Curator telemetry: th�m lastAppliedAt tr�n LiveEvent + cached/cachedAt tr�n AiCuratorReport. Migration idempotent t?i prisma/migrations/007_ai_curator_telemetry.sql.

- ? B3 � WINDOW_DAYS audit cache-hit-rate: th�m constant v�o AiCuratorStatsService d? computeCacheHitRate() d?c tr?c ti?p c?t cached.

- ? B4 � CORS consistency: parser FRONTEND_URL d�ng chung pattern pi/index.ts & main.ts, fail-closed trong production.

### Frontend (5 gaps)

- ? F1 � /forgot-password: trang form 2 bu?c (email ? token + new password) + reset-password API endpoints ? backend (rate-limited).

- ? F2 � /help + /docs: 2 trang server-rendered d?c t? Document/HELP.md, FAQ.md v� c�c t�i li?u k? thu?t. Anchor TOC + dark cinematic styling.

- ? F3 �  primitive: thay th? t?t c? inline nimate-pulse b?ng <Skeleton variant=‘block’|‘text’|‘circle’ /> xuy�n su?t 6 pages.

- ? F4 � Query Builder: lib/query-builder.ts (~190 LOC) cho uildSearchQuery/parseSearchQuery/ppendQueryParam/ emoveQueryParam/withQuery. Update lib/api/search.ts & lib/api/programs.ts d? d�ng. 17 unit tests passing.

- ? F2 � T�i li?u index: xem /docs.

### Mobile (4 gaps)

- ? M1 � Premium billing: BillingService (Google Play via purchases_flutter) + backend BillingService verify receipt + User.premiumUntil + migration 10_premium_until.sql. Stub mode dev-friendly.

- ? M2 � FCM Push: FcmService (firebase_messaging) + NotificationsPushService (firebase-admin) + DeviceToken table + migration 09_device_tokens.sql.

- ? M3 � Onboarding: 3-page swipe screen luu flag trong TokenStorageHelper.isOnboardingComplete(). Router t? redirect l?n d?u.

- ? M4 � Supabase Realtime: SupabaseRealtimeService l?ng nghe INSERT/UPDATE/DELETE cho Comment + Reaction. Polling fallback n?u kh�ng c� SUPABASE_URL.

### Cross-cutting

- ? 3 migrations m?i (08, 09, 10) � t?ng c?ng 10 migrations.

- ? Test totals: backend 7/7 pass, frontend 153/153 pass, 17 query-builder tests pass.

- ? px tsc –noEmit clean tr�n c? 3 codebase.

T�i li?u n�y l� b?n ph�n c�ng ch�nh th?c cho nh�m 4 th�nh vi�n…